L E I   Nº   6.298/2019

Dispõe sobre a divulgação pela Municipalidade, no seu sítio oficial, de informações sobre as obras municipais em andamento e das licitadas com previsão de início dos trabalhos.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º  Fica a Prefeitura Municipal de Jacareí responsável por divulgar em seu Portal de Transparência, em página própria na rede mundial de computadores, informações acerca das obras municipais em andamento e das que estiverem licitadas com previsão de início dos trabalhos.

Art. 2º  Para cumprimento do disposto no artigo 1º desta Lei, no portal de transparência deverão constar as seguintes informações:

- Empresa responsável pela execução das obras.

- Número do contrato de licitação.

- Cronograma de execução das obras.

- Custo estimado para execução das obras.

- Eventuais aditamentos ou aditivos contratuais com detalhamento do motivo que levou ao acréscimo de tempo ou do valor.

- Nome do agente público responsável pela fiscalização das obras.

- Data da última atualização das informações.

Parágrafo único.  Nas informações sobre o cronograma de obra e custo estimado, deverá ser constado um comparativo do que foi planejado e do que foi executado.

Art. 3º  A interface e o acesso ao canal de informação, no portal de transparência, deverão ser de linguagem simples e de fácil interação.

Parágrafo único.  O Poder Executivo disponibilizará Código de Barras Bidimensional QR em cada placa de obra pública municipal, para leitura por smartphone e outros tipos de dispositivos móveis, direcionando ao portal de transparência, local que constam as informações referentes à obra.

Art. 4º  A atualização das informações deverá ser realizada periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias.

Art. 5º  Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ, 18 DE JULHO DE 2019.

IZAÍAS JOSÉ DE SANTANA

Prefeito Municipal

AUTORA: VEREADORA DRA. MÁRCIA SANTOS.